预算绩效工作开展情况说明

（王秃子河治理工程）

按照预算绩效管理工作的有关要求，区财政农业股对2018年王秃子河治理工程预算绩效管理情况进行了再评价，此项工程预算支出金额346万元，现将具体工作情况报告如下。

一、工程完成情况

2018年双塔区王秃子河治理范围由王秃子河下游凤凰大街小桥处至上游靠山屯饭馆，治理河道总长1155米，包括16座桥。工程等级5级，总投资441万元，其中，工程费用397万元，由辽宁泓光建设工程有限公司负责施工。工程于2018年10月完成河道清淤清障工作，2019年5月14日正式开启治理工程。目前，工程已完成全线任务，16座桥全部完工。在凌凤大街小桥处有凤凰热力有限公司两条供暖管线，经区政府协调，已完成施工。

二、绩效目标完成情况

1、治理工程完工后，挤占河道、排放垃圾等问题得到解决，清除了河道阻塞隐患。

2、主汛期来临时，能够及时有效地排洪泄洪避免或降低因上述原因造成内涝、外涝、溃坝、泥石流等山洪灾害。

3、有效保障王秃子河道周边人民群众的生命财产安全。