预算绩效工作开展情况说明

（双塔幼儿园分园建设工程）

按照预算绩效管理工作的有关要求，区财政教科文股对2019年双塔幼儿园分园建设工程预算绩效管理情况进行了再评价，此项工程预算支出金额1000万元，现将具体工作情况报告如下。

一、工程完成情况

2019年双塔幼儿园分园建设项目因拆迁征地问题，未能办理土地证等相关手续。根据2017年土地补偿价格，以及第三方评估机构评估价，旧校舍拆迁补偿约500万元，片区地价约120万元，合计约620万元。完成拆迁征地后，即可办理土地使用证、建设用地规划证等，从而继续推进分园建设工作。

二、绩效目标完成情况

双塔幼儿园分园建成后，将进一步缓解双塔公立幼儿上学压力，促进学前教育均衡化发展。